# 🎬 CGV Cinema Clone — Kế hoạch 1 tuần

Thời gian: 22/06 (Chủ nhật) → 28/06 (Thứ bảy)
Nhóm: 2 thành viên • NetBeans 13 • JDK 1.8 • SQL Server • Không build tool

## Nguyên tắc ưu tiên

IMPORTANT

Bắt buộc xong trước (7.5đ): MVC-V2 (2đ) → JSP/Servlet (2đ) → EL/JSTL (1đ) → Filter (1đ) → Security (1đ) → JavaMail (1đ) → VNPay (0.5đ)
Khuyến khích (1.7đ): AJAX, File Upload, Pagination — làm xen kẽ khi code CRUD
Gợi ý (0.75đ): Dashboard, Export, i18n, Logging — dồn vào ngày cuối

## Open Questions

IMPORTANT

- Tên project? Gợi ý: CineStar, VietCinema, FilmBox

- SQL Server version? (2019/2022) — để chọn JDBC driver

- VNPay hay MoMo sandbox?

- Gmail nào dùng gửi email? Cần bật App Password

## Phân công 2 thành viên × 8 models

### 👤 Thành viên A — Team Lead

| # | Model | CRUD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Users | Register (BCrypt), Login, Update profile, Delete/Ban |
| 2 | Roles | Create, List, Update, Delete |
| 3 | Movies | Create (upload poster), List + Detail, Update, Delete |
| 4 | Genres | Create, List, Update, Delete |
| 5 | MovieGenres | Assign genre, List by movie, Update, Remove |
| 6 | Cinemas | Create, List, Update, Delete |
| 7 | Screens | Create, List by cinema, Update type, Delete |
| 8 | Seats | Create (bulk), View seat map, Update type, Delete |

Phụ trách thêm: Filters (Auth, Authorization, Encoding, CSRF), Google OAuth2, Admin Dashboard, i18n

### 👤 Thành viên B — Full-stack Dev

| # | Model | CRUD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Showtimes | Create, List by date/cinema, Update, Delete |
| 2 | Bookings | Create booking, View history, Update status, Cancel |
| 3 | BookingDetails | Add seat detail, View, Update, Remove |
| 4 | Payments | Create (VNPay), View history, Update status, Refund |
| 5 | Vouchers | Create code, List, Update conditions, Disable/Delete |
| 6 | Reviews | Write review, List by movie, Edit, Delete |
| 7 | Notifications | Create, List user notifs, Mark read, Delete |
| 8 | BlogPosts | Write post, List, Edit content, Delete |

Phụ trách thêm: VNPay integration, JavaMail, Booking flow, AJAX search, Export Excel

## Database — 16 bảng

hasplaceswritesreceivesauthorscategorizedcontainsscheduledreviewedcontainshashostsbookedincludespaidusesreservesRolesUsersBookingsReviewsNotificationsBlogPostsMoviesMovieGenresGenresShowtimesCinemasScreensSeatsBookingDetailsPaymentsVouchers

## 📅 Ngày 1 — Chủ nhật 22/06: Nền móng

Mục tiêu: Database chạy được, project structure xong, kết nối DB thành công, DTO + DAO sẵn sàng

### Cả hai cùng làm (sáng)

- Tạo database CGVCinema trong SQL Server + chạy schema.sql (16 bảng + data mẫu)

- Tạo project NetBeans Web Application

- Thêm tất cả .jar vào lib/

- Viết DBUtils.java — kết nối SQL Server, test connection

- Tạo web.xml cơ bản (servlet mapping, welcome file)

- Tạo MainController.java (FrontController — switch/case action)

- Tạo common JSP: header.jsp, footer.jsp, navbar.jsp

- Tạo trang index.jsp (redirect về MainController)

- Setup Git repo, push initial commit

### Thành viên A (chiều)

- Viết 8 DTO: User, Role, Movie, Genre, MovieGenre, Cinema, Screen, Seat

- Viết 8 DAO cơ bản (mỗi DAO có 4 method CRUD):

  - UserDAO, RoleDAO, MovieDAO, GenreDAO

  - MovieGenreDAO, CinemaDAO, ScreenDAO, SeatDAO

### Thành viên B (chiều)

- Viết 8 DTO: Showtime, Booking, BookingDetail, Payment, Voucher, Review, Notification, BlogPost

- Viết 8 DAO cơ bản:

  - ShowtimeDAO, BookingDAO, BookingDetailDAO, PaymentDAO

  - VoucherDAO, ReviewDAO, NotificationDAO, BlogPostDAO

Deliverable cuối ngày: Chạy MainController → forward tới index.jsp hiển thị "Hello CGV" + DB connected

## 📅 Ngày 2 — Thứ hai 23/06: Authentication + CSS Framework

Mục tiêu: Login/Register hoạt động, BCrypt, Filter chain, layout CGV-style

### Thành viên A

- EncodingFilter.java — set UTF-8

- AuthenticationFilter.java — check session, whitelist public actions

- AuthorizationFilter.java — check role (ADMIN/USER)

- CSRFFilter.java + SecurityUtils.java (generate/validate token)

- AuthController.java — login (BCrypt verify), register (BCrypt hash), logout

- JSP: login.jsp, register.jsp

- Cấu hình filter chain trong web.xml

### Thành viên B

- Viết style.css — CGV theme (dark navy #1A1A2E, red #E71A0F, gold #E2B616)

- Tích hợp Bootstrap 5 (CDN)

- Tạo layout: navbar.jsp (responsive), footer.jsp

- Trang chủ index.jsp: hero banner carousel, movie cards grid

- HomeController.java — load phim đang chiếu + sắp chiếu

- CSS animations: card hover effects, smooth transitions

- validation.js — client-side form validation

Deliverable: Đăng ký → đăng nhập → session → redirect home. Filter chặn URL chưa login.

## 📅 Ngày 3 — Thứ ba 24/06: CRUD Admin + Movie Pages

Mục tiêu: Admin CRUD đầy đủ cho movie/cinema/genre, user có thể xem phim

### Thành viên A

- admin.css — sidebar layout, table styles

- sidebar-admin.jsp — menu admin

- Admin CRUD pages: manage-movies.jsp (table + modal add/edit/delete)

- Admin CRUD pages: manage-cinemas.jsp, manage-genres.jsp

- Admin CRUD pages: manage-screens.jsp, manage-seats.jsp

- Admin CRUD pages: manage-users.jsp, manage-roles.jsp

- MovieController, CinemaController, GenreController, ScreenController, SeatController, UserController, RoleController

- JSTL: c:forEach render tables, c:if show/hide, fmt:formatDate

### Thành viên B

- User-facing: movie-list.jsp — grid cards với poster, rating, filter by genre

- User-facing: movie-detail.jsp — poster lớn, trailer embed, thông tin, reviews

- Admin CRUD pages: manage-showtimes.jsp, manage-bookings.jsp

- Admin CRUD pages: manage-vouchers.jsp, manage-reviews.jsp

- Admin CRUD pages: manage-notifications.jsp, manage-blogs.jsp

- Admin CRUD pages: manage-payments.jsp

- ShowtimeController, VoucherController, ReviewController, NotificationController, BlogController

- cinema-list.jsp — danh sách rạp chiếu

Deliverable: Admin đăng nhập → CRUD tất cả 16 bảng qua giao diện. User xem phim + rạp.

## 📅 Ngày 4 — Thứ tư 25/06: Booking Flow + Chọn ghế + Google OAuth2

Mục tiêu: Đặt vé end-to-end (chưa thanh toán thật), chọn ghế interactive, đăng nhập Google

### Thành viên A

- GoogleOAuthUtils.java — config client ID/secret

- GoogleCallbackController.java — xử lý callback, tạo/liên kết user

- Nút "Đăng nhập bằng Google" trên login.jsp

- ProfileController.java + profile.jsp — xem/sửa thông tin cá nhân

- change-password.jsp — đổi mật khẩu (BCrypt)

- FileUploadUtils.java + upload avatar user

- seat-selector.js — interactive seat map (click chọn ghế, đổi màu, tính tiền)

### Thành viên B

- select-showtime.jsp — chọn rạp → ngày → suất chiếu (tab/dropdown)

- select-seat.jsp — hiển thị sơ đồ ghế, tích hợp seat-selector.js

- checkout.jsp — tổng hợp đơn, nhập voucher, chọn phương thức thanh toán

- BookingController.java — xử lý luồng: selectShowtime → selectSeat → checkout → confirm

- booking-success.jsp — hiển thị xác nhận đặt vé

- booking-history.jsp — lịch sử đặt vé của user

- AJAX: kiểm tra ghế available realtime khi chọn suất chiếu

Deliverable: Chọn phim → suất chiếu → ghế (interactive) → checkout → booking saved. Google login hoạt động.

## 📅 Ngày 5 — Thứ năm 26/06: VNPay + JavaMail + Review/Blog

Mục tiêu: Thanh toán VNPay sandbox, email xác nhận, review phim, blog

### Thành viên A

- EmailUtils.java — config Gmail SMTP, gửi HTML email

- Email: xác nhận đăng ký (welcome email)

- Email: reset password (token + thời hạn 15 phút)

- forgot-password.jsp, reset-password.jsp

- Upload poster phim khi create/update movie (admin)

- FileUploadUtils.java — validate format (jpg/png) + size (< 5MB)

### Thành viên B

- VNPayUtils.java — config sandbox (tmnCode, hashSecret, payUrl)

- PaymentController.java — tạo URL thanh toán VNPay

- VNPayReturnController.java — xử lý return URL + IPN callback

- Cập nhật Booking.status + Payment.status sau thanh toán

- Email: xác nhận booking thành công (gửi sau thanh toán)

- ReviewController.java + form đánh giá trên movie-detail.jsp

- blog-list.jsp, blog-detail.jsp + BlogController.java

Deliverable: Thanh toán VNPay sandbox → callback → cập nhật status → gửi email xác nhận. Review + Blog hoạt động.

## 📅 Ngày 6 — Thứ sáu 27/06: AJAX, Pagination, Notification, Dashboard

Mục tiêu: Tìm kiếm realtime, phân trang, thông báo, dashboard admin

### Thành viên A

- AdminDashboardController.java — thống kê: tổng doanh thu, số booking, user mới, phim hot

- dashboard.jsp — biểu đồ Chart.js (doanh thu theo tháng, phim phổ biến)

- admin-dashboard.js — fetch data JSON → render charts

- PaginationUtils.java — tính toán page/size/totalPages

- Thêm pagination cho tất cả trang list (movie-list, manage-* pages)

- Error pages: 400.jsp, 403.jsp, 404.jsp, 500.jsp + cấu hình web.xml

### Thành viên B

- search.js — tìm kiếm phim realtime (debounce + Fetch API)

- ajax-handler.js — utility cho AJAX calls

- AJAX: cập nhật số lượng ghế available realtime

- NotificationController.java — tạo notification khi booking, gửi push (badge count)

- AJAX: load notifications dropdown (bell icon trên navbar)

- ExcelExportUtils.java + ExportController.java — export danh sách booking ra Excel

- Tìm kiếm đa tiêu chí: keyword + genre + date range + price range

Deliverable: Search realtime, pagination mọi trang, dashboard có charts, export Excel, notifications.

## 📅 Ngày 7 — Thứ bảy 28/06: i18n, Logging, Polish, Docs

Mục tiêu: Đa ngôn ngữ, logging, responsive, fix bugs, tài liệu

### Thành viên A

- messages_vi.properties, messages_en.properties — dịch labels

- JSTL fmt:setLocale, fmt:setBundle, fmt:message cho tất cả JSP

- Nút chuyển ngôn ngữ VI/EN trên navbar (lưu vào session/cookie)

- Responsive testing: mobile, tablet (sửa CSS nếu cần)

- responsive.css — media queries cho breakpoints

- Fix bugs + code cleanup

### Thành viên B

- Cấu hình Log4j2 (log4j2.xml) — log ra file + console

- Thêm logging vào tất cả Controller/DAO (info, warn, error)

- Kiểm tra toàn bộ luồng đặt vé end-to-end

- Test VNPay callback edge cases

- Viết README.md — hướng dẫn cài đặt + chạy project

- Fix bugs + code cleanup

### Cả hai (tối)

- Quay video demo (5-10 phút, mỗi người demo phần mình)

- Upload video YouTube (unlisted)

- Viết tài liệu Word: bìa, mô tả hệ thống, ERD, screenshots

- Final commit + push GitHub

- Kiểm tra lại: mọi CRUD hoạt động, filter chặn đúng, email gửi được

## Thư viện .jar cần chuẩn bị trước ngày 1

| Thư viện | Mục đích |
| --- | --- |
| sqljdbc42.jar | JDBC Driver SQL Server |
| jstl-1.2.jar | JSTL |
| jbcrypt-0.4.jar | BCrypt password hashing |
| javax.mail-1.6.2.jar + activation-1.1.1.jar | JavaMail |
| gson-2.10.1.jar | JSON (AJAX) |
| google-api-client-1.35.2.jar + dependencies | Google OAuth2 |
| commons-fileupload-1.4.jar + commons-io-2.11.0.jar | File Upload |
| poi-5.2.3.jar + poi-ooxml-5.2.3.jar + dependencies | Excel export |
| log4j-api-2.17.2.jar + log4j-core-2.17.2.jar | Logging |

TIP

Tải tất cả .jar trước và để sẵn trong thư mục lib/. Không mất thời gian tìm giữa lúc code.

## Cấu trúc Project

PRJ301-SU26-SE2041/

├── database/

│   └── schema.sql

├── lib/                          # Tất cả .jar

├── src/java/com/cgvclone/

│   ├── controller/               # ~20 Servlets

│   ├── filter/                   # 4 Filters

│   ├── model/                    # 16 DTOs

│   ├── dao/                      # 16 DAOs

│   └── utils/                    # DBUtils, EmailUtils, VNPayUtils, ...

├── web/

│   ├── WEB-INF/

│   │   ├── web.xml

│   │   └── views/                # ~40 JSP files

│   │       ├── common/           # header, footer, navbar, sidebar

│   │       ├── auth/             # login, register, forgot/reset password

│   │       ├── home/             # index

│   │       ├── movie/            # list, detail

│   │       ├── booking/          # showtime, seat, checkout, success, history

│   │       ├── cinema/           # list, detail

│   │       ├── user/             # profile, change-password

│   │       ├── blog/             # list, detail

│   │       ├── admin/            # dashboard + 14 manage-*.jsp

│   │       └── error/            # 400, 403, 404, 500

│   ├── assets/

│   │   ├── css/                  # style.css, admin.css, responsive.css

│   │   ├── js/                   # main.js, validation.js, seat-selector.js, ...

│   │   ├── images/               # logo, banners, icons

│   │   └── uploads/              # avatars/, posters/

│   └── index.jsp

├── i18n/                         # messages_vi.properties, messages_en.properties

├── .gitignore

└── README.md

## Verification Plan

### Mỗi ngày kiểm tra

- Chạy project trên NetBeans → không lỗi compile

- Test CRUD qua giao diện cho các model vừa code

- Git commit + push cuối mỗi buổi

### Ngày cuối kiểm tra toàn bộ

- Đăng ký user mới → email xác nhận

- Login BCrypt + Login Google OAuth2

- Filter chặn URL admin khi role=USER

- CRUD 16 bảng qua admin panel

- Đặt vé: chọn phim → ghế → voucher → VNPay → email xác nhận

- Search realtime + pagination

- Dashboard charts hiển thị đúng data

- Export Excel tải về được

- Chuyển VI ↔ EN

- Error pages hiển thị đúng (truy cập URL sai)

- Responsive trên mobile